Приложение 1

Утверждаю

Директор МБОУ КОШ

__________ Л.Ф. Бабаева

Приказ № 58 от 29.08.2016г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для обучающихся с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красинская основная

школа» на 2016- 2020 гг.

План мероприятий « дорожная карта» «Повышение значений показателей доступности для обучающихся с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красинская основная школа» на 2016- 2020 гг.» (далее «дорожная карта») разработан в соответствии с:

Конвенцией о правах инвалидов;

ФЗ-181 от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

ФЗ- 419 от 01.. 12.2014г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

Постановлением Правительства Российской Федерации № 599 от 17.07.2015 г. « О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

Поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014 г. № ДМ-1112-9175;

Приказом МО и Н РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Приказом МО и Н РФ от 19.12.2014 г. № 1599 « Об утверждении федерального государственного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

Основной целью разработки « дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа детей с ОВЗ ( в том числе детей- инвалидов ) к объектам и услугам в сфере образования МБОУ КОШ.

В настоящее время в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Красинская  основная школа» получают образование  15человек, с ОВЗ, в том числе 1 ребёнок - инвалид обучается  в ОО по неадаптированной программе.

Многие объекты в сфере образования не соответствуют требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения: отсутствие пандусов  узки  дверные проемы, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг и санитарно-гигиенические помещения и др.

Анализ работы в сфере образования с детьми с ОВЗ позволил выявить следующие проблемы:

- недостаток специального оборудования для обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов;

- отсутствие системы переподготовки педагогических кадров образовательных организаций , осуществляющих обучение и психолого-педагогическое сопровождение детей- инвалидов и детей с ОВЗ; отсутствие учебников по ФГОС ОВЗ;

- недостаточная адаптированность инфраструктуры образовательной организации для детей с ОВЗ и др.

Следствием нерешенности проблемы формирования доступной среды для детей с ОВЗ ( в том числе детей-инвалидов) является высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция, осложняющая проведение социальной и психологической реабилитации.

« Дорожная карта» призвана обеспечить комплексный подход в реализации мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов образования.

Также предусмотрена реализация необходимых мероприятий по формированию общеобразовательной организации, в которой созданы условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ. Так как организация обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов в обычных образовательных организациях, преимущественно по месту жительства, позволит избежать помещения детей на длительный срок в интернатное учреждение, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с детьми, не имеющими отклонений в развитии, что будет способствовать эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования МБОУ «Красинская основная школа».

| № | Наименование мероприятия | Нормативно – правовой акт, (программа) иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение. |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для детей с ОВЗ и инвалидов. | Нормативные акты РФ | Администрация школы | 2016г. | Владение нормативной базой. |
| 2. | Создание рабочей группы по повышению показателя доступности объекта и услуг для детей - инвалидов. | Приказ директора | Л.Ф. Бабаева | 2016г. | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме. |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. | Приказ директора | Директор | 2016г. | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме. |
| 4. | Внесение изменений в основную образовательную программу в части коррекционной деятельности с детьми инвалидами в рамках инклюзивного образования. | Приказ руководителя общеобразовательной организации «О внесении изменений в основную общеобразовательную программу в раздел «Инклюзивное образование» | Директор | 2016г. | Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования. |
| 5. | Создание базы данных обучающихся детей- инвалидов и регулярное обновление. | Приказ директора | Директор | В течение всего периода | Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования. |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями. |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступности сайта ОУ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению. | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Директор | 2016-2020г. | Доступность сайта для инвалидов, в том числе инвалидов по зрению. |
| 2. | Комплексный анализ состояния доступности образовательного учреждения для детей – инвалидов. | Приказ Министерства труда и социальной защиты от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики». | Директор | 2016г. | Паспортизация ОО на предмет доступности для детей-инвалидов. |
| 3. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. | Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». | Директор | 2016-2018г. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. |
| 4. | Обустройство территории, прилегающей к зданию (участку). | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования. | Завхоз | 2016-2020г. | - Выравнивание дорожного полотна - Устранение барьеров на пути следования - Демонтаж бортиков - Устройство съезда - Установка тактильных средств на пути - Установка дублирующих рельефных знаков, яркой контрастной маркировки. |
| 5. | Вход (выходы) в здание. | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования. | Завхоз | 2016-2020г. | - Переоборудование крыльца - Устройство наружного пандуса - Монтаж перил |
| 6. | Обустройство входной группы. | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования. | Завхоз | 2016-2020г. | - Расширение дверных проемов с отделкой и заменой дверей - Установка знаков доступности - Установка на входную дверь доводчика с задержкой автоматического закрывания |
| 7. | Зона целевого назначения (столовая, библиотека, учебные кабинеты). | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования. | Завхоз | 2016-2020г. | - Установка перекатных пандусов - Установка информирующих обозначений |
| 8. | Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности физкультурных и спортивных сооружений, зала, площадки. | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования. | Завхоз | 2016-2018г. | Увеличение доли созданных условий, посредством которых реализуется физическая и информационная доступность физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок. |
| 9. | Устройство санитарно гигиенических помещений. | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования. | Завхоз | 2016-2020г. | - Реконструкция ширины дверного проема - Реконструкция санитарно - гигиенических кабин -Демонтаж ступеней - Установка поручней Установка специальной сантехники |
| 10. | Пути движения внутри здания. | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования. | Завхоз | 2016-2020г. | - Установка пандуса - Установка тактильной разметки |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами. |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПР ребенка-инвалида. | Основная общеобразовательная программа ОУ. | Директор | В течение всего периода. | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 2. | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах по адаптированным основным образовательным программам. | Основная общеобразовательная программа ОУ. | Директор | 2016г. | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 3. | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации. | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования. | Директор | 2016-2018г. | Готовность МБОУ «КОШ» к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ общего образования. |
| 4. | Разработка Положения об оказании психологической помощи детям- инвалидам и их родителям. | Приказ директора ОУ. | Директор | 2017г. | Оказание помощи детям- инвалидам и их родителям. |
| 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним). |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инструктивно методических совещаний по теме «Доступная среда». | Приказ | Директор | 2016-2017г. | Расширение знаний педагогического состава о доступности образования для всех категорий обучающихся. |